TIÊN PHONG CDS

──────────────────────────────────────────────────

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

HUB INTEGRATION PLATFORM

Nền tảng Tích hợp Hệ thống Tập trung cho Tập đoàn Novagroup

──────────────────────────────────────────────────

Tháng 03/2026  |  Phiên bản 2.0  |  Tài liệu Mật

Prepared by: TienPhong CDS  |  For: Novagroup

# Mục Lục

1. Tóm tắt Điều hành (Executive Summary)

2. Bối cảnh & Thách thức

3. Giải pháp Hub Integration Platform

4. Kiến trúc Hệ thống

5. Thành phần Công nghệ Chi tiết

6. Tích hợp với Novator SSO

7. Integration Patterns

8. Lộ trình Triển khai

9. Mô hình Triển khai

10. Đội ngũ Triển khai

11. Giá trị Mang lại

12. So sánh với Giải pháp Enterprise

13. Bước Tiếp theo

14. Thông tin Liên hệ

# 1. Tóm tắt Điều hành

Executive Summary

## Thách thức

Novagroup hiện vận hành 8+ nền tảng (ONENOVA, CRM, ERP, NMS, eSales, GMS, SuccessFactors, ICS) với các kết nối point-to-point riêng lẻ, không có trung tâm tích hợp thống nhất.

Kết nối point-to-point giữa các platform phức tạp, khó bảo trì

Thiếu chuẩn hóa dữ liệu và nghiệp vụ giữa các hệ thống

Không có giám sát, logging, retry, alert tập trung

Khó mở rộng khi thêm hệ thống mới - chi phí tăng tuyến tính

## Giải pháp

Xây dựng Hub Integration Platform tập trung với 4 thành phần cốt lõi:

API Gateway (Kong/APISIX): Quản lý routing, authentication, rate limiting, data transformation

Event Streaming (Apache Kafka): Xử lý real-time messaging, CDC, stream processing

Workflow Engine (n8n): Điều phối nghiệp vụ, data transform, retry/error handling

Observability (Prometheus + Grafana + ELK): Giám sát, logging, tracing, alerting tập trung

Lưu ý quan trọng:

Giải pháp tích hợp với hệ thống Novator SSO sẵn có của Novagroup thay vì triển khai SSO mới, tối ưu chi phí và tận dụng đầu tư hiện tại.

## Lợi ích chính

Giảm 70% chi phí tích hợp so với point-to-point

Thời gian tích hợp hệ thống mới: từ 2-3 tháng → 1-2 tuần

Giám sát, logging, retry, alert tập trung toàn bộ hệ thống

Tiết kiệm $300K-1M USD/năm license so với enterprise platform

Tận dụng Novator SSO sẵn có - không cần đầu tư SSO mới

# 2. Bối cảnh & Thách thức

Hiện trạng hệ thống và nhu cầu tích hợp tại Novagroup

## 2.1 Bản đồ Hệ thống Novagroup

Novagroup hiện vận hành hệ sinh thái đa nền tảng phức tạp:

| Nhóm | Hệ thống | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Core Platforms | ONENOVA, CRM, ERP, NMS | Unified Portal, Customer Mgmt, Finance & Ops, Nova Mgmt System |
| Digital & Sales | eSales, GMS, Voucher & Loyalty | E-commerce, Group Mgmt, Bán hàng tập trung |
| HR & Comms | SAP SuccessFactors, ICS | HR, Internal Comms, Training & Gamification |
| Nghiệp vụ chính | Lead Mgmt, Tracking, Hợp đồng, CSKH | SOP (AI), Tương tác, Công nợ, Case Mgmt |
| AI & Analytics | Lead Scoring, FaceID, Chatbot | AI, Dự báo, Dashboard Quản trị |

## 2.2 Thách thức Tích hợp

1. Dữ liệu phân tán: 8+ nền tảng quản lý dữ liệu riêng biệt, thiếu master data thống nhất.

2. Kết nối Point-to-Point: Hàng chục modules nghiệp vụ cần hàng trăm kết nối riêng lẻ. Mỗi thay đổi ảnh hưởng dây chuyền.

3. Đồng bộ dữ liệu phức tạp: Lead từ CRM, hợp đồng từ ONENOVA, tài chính từ ERP, nhân sự từ SuccessFactors - thiếu chuẩn hóa.

4. Khó mở rộng: Thêm module/hệ thống mới phải tạo kết nối với tất cả platform hiện có. Chi phí tăng tuyến tính.

5. Thiếu giám sát tổng thể: Không có visibility về data flow. Lỗi phát hiện chậm, debug phức tạp.

6. Nghiệp vụ chồng chéo: Voucher & Loyalty, quản lý KH xuất hiện ở nhiều nhóm chức năng, cần Hub thống nhất luồng dữ liệu.

# 3. Giải pháp Hub Integration Platform

Nền tảng tích hợp tập trung, hiện đại, mở rộng linh hoạt

## 3.1 Mục tiêu Giải pháp

Dựa trên yêu cầu cụ thể của Novagroup, Hub Integration Platform hướng đến 5 mục tiêu chính:

Giảm kết nối chằng chịt: Chuyển từ mô hình point-to-point sang hub-and-spoke, mỗi hệ thống chỉ cần 1 kết nối duy nhất tới Hub.

Dễ mở rộng: Thêm hệ thống mới chỉ cần tạo 1 connector tới Hub thay vì N kết nối tới tất cả hệ thống hiện có.

Chuẩn hóa dữ liệu & nghiệp vụ: Định nghĩa data format chuẩn, transformation rules, và business logic tập trung tại Hub.

Giám sát tập trung: Monitoring, logging, retry, alert cho toàn bộ integration flows tại một điểm duy nhất.

Phù hợp chiến lược dài hạn: Kiến trúc mở, cloud-native, sẵn sàng mở rộng theo chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn.

## 3.2 Nguyên tắc Thiết kế

Hub-and-Spoke Architecture: Mọi giao tiếp đi qua Hub trung tâm

API-First: Chuẩn hóa giao tiếp qua RESTful API & Event-driven messaging

Tận dụng hạ tầng sẵn có: Sử dụng Novator SSO, không triển khai trùng lặp

Open Source First: Giảm chi phí license, toàn quyền kiểm soát

Observable by Default: Mọi flow đều được monitor, log, và alert

Idempotent & Retry-safe: Đảm bảo xử lý lỗi và retry không gây duplicate

# 4. Kiến trúc Hệ thống

High-Level Architecture

Kiến trúc Hub Integration Platform gồm 4 layer chính + SSO Integration:

| Layer | Công nghệ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| API Gateway Layer | Kong / APISIX | Routing, Auth (delegate Novator), Rate Limit, Transform |
| Event Streaming Layer | Apache Kafka + Debezium | Pub/Sub, CDC, Stream Processing |
| Workflow Engine Layer | n8n (Self-hosted) | Orchestration, Business Logic, Retry/DLQ |
| Observability Layer | Prometheus + Grafana + ELK | Metrics, Logs, Tracing, Alerts |
| SSO Integration | Novator Connector | OAuth2/OIDC bridge, Token validation |
| Infrastructure | Kubernetes (On-premise) | Container orchestration, Auto-scaling |

## 4.1 Luồng Dữ liệu Tổng quan

NGUỒN DỮ LIỆU → NVG HUB INTEGRATION PLATFORM → ĐÍCH

Nguồn dữ liệu (Source Systems):

ONENOVA (Unified Portal)

CRM (Customer Management)

ERP (Finance & Operations)

NMS (Nova Management System)

eSales (E-commerce)

SAP SuccessFactors (HR)

GMS / ICS (Group Mgmt / Internal Comms)

Đích (Target Systems):

Data Warehouse / BI Dashboard

Mobile App

Notification Services

Audit Log

Các hệ thống khác trong tập đoàn

# 5. Thành phần Công nghệ Chi tiết

Components & Technology Stack

## 5.1 API Gateway - Kong / Apache APISIX

Vai trò: Cổng giao tiếp duy nhất cho toàn bộ hệ thống, quản lý và bảo mật API.

Routing & Load Balancing: Điều hướng request tới đúng backend service

Authentication: Delegate xác thực sang Novator SSO qua OAuth2/JWT

Rate Limiting: Kiểm soát lưu lượng, bảo vệ backend khỏi quá tải

Request/Response Transformation: Chuyển đổi format dữ liệu (XML↔JSON, field mapping)

Circuit Breaker: Tự động ngắt kết nối khi backend lỗi, tránh cascade failure

100+ plugins mở rộng: Logging, CORS, IP restriction, bot detection...

## 5.2 Event Streaming - Apache Kafka

Vai trò: Xử lý messaging bất đồng bộ, đảm bảo dữ liệu không bị mất.

Pub/Sub Messaging: Real-time event distribution giữa các hệ thống

Kafka Connect: 200+ connectors có sẵn cho các database, API, file system

Debezium CDC: Capture thay đổi từ database source (CRM, ERP) mà không cần sửa code source

ksqlDB: Stream processing cho data enrichment và aggregation

Throughput: Xử lý hàng triệu message/giây, đảm bảo hiệu suất cao

Durability: Message được persist trên disk, replay khi cần

## 5.3 Workflow Engine - n8n (Self-hosted)

Vai trò: Điều phối nghiệp vụ, xử lý logic phức tạp, retry & error handling.

Visual Workflow Builder: Kéo thả xây dựng workflow, dễ hiểu cho cả non-technical

400+ integrations có sẵn: HTTP, database, email, Slack, webhook...

Custom Node (TypeScript): Viết custom logic cho nghiệp vụ đặc thù NVG

Error Handling & Retry: Tự động retry khi lỗi, Dead Letter Queue cho message thất bại

Scheduling & Webhooks: Trigger theo lịch hoặc event-driven

Self-hosted: Dữ liệu nằm hoàn toàn trên infra NVG, đảm bảo bảo mật

## 5.4 Observability - Prometheus + Grafana + ELK

Vai trò: Giám sát, logging, alerting tập trung cho toàn bộ integration flows.

Prometheus: Thu thập metrics tự động từ mọi service (API latency, error rate, throughput)

Grafana: Dashboard trực quan theo domain (Sales, HR, Finance), real-time monitoring

ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana): Centralized logging, full-text search logs

Jaeger: Distributed tracing - trace request xuyên suốt nhiều service

Alerting: Cảnh báo qua email, Slack, SMS khi có anomaly hoặc lỗi

On-call Rotation: Tích hợp quy trình on-call cho đội vận hành

# 6. Tích hợp với Novator SSO

Tận dụng hệ thống Single Sign-On sẵn có của Novagroup

Thay vì triển khai Keycloak hay hệ thống IAM mới, Hub Integration Platform sẽ tích hợp trực tiếp với Novator SSO - giải pháp SSO nội bộ đang được Novagroup sử dụng.

## 6.1 Phương thức Tích hợp

OAuth2/OIDC Bridge: Kong API Gateway sẽ validate JWT token từ Novator SSO, không cần user login lại.

Token Forwarding: Request từ client mang token Novator → Kong validate → forward tới backend services.

Role-based Access: Map roles từ Novator SSO sang permission levels trong Hub Integration.

Service-to-Service Auth: Sử dụng API Key hoặc mTLS cho giao tiếp nội bộ giữa các service trong Hub.

## 6.2 Lợi ích so với Triển khai SSO mới

| Tiêu chí | Triển khai Keycloak mới | Tích hợp Novator SSO |
| --- | --- | --- |
| Chi phí triển khai | Cao (setup, migration, training) | Thấp (chỉ cần build connector) |
| Thời gian | 4-6 tuần | 1-2 tuần |
| User experience | User phải đăng nhập 2 hệ thống | Seamless - dùng account hiện có |
| Bảo trì | Thêm 1 hệ thống cần maintain | Không thêm hệ thống mới |
| Rủi ro | Migration user data, downtime | Rủi ro thấp, không migration |

# 7. Integration Patterns

Các mẫu tích hợp phù hợp với nhu cầu Novagroup

## 7.1 Đồng bộ Dữ liệu (Data Synchronization)

Chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống core.

CRM ↔ ERP: Đồng bộ customer, order, invoice data

ONENOVA ↔ CRM: Đồng bộ lead, hợp đồng, tương tác khách hàng

SuccessFactors → ERP: Đồng bộ payroll, employee master data

Pattern: CDC via Debezium → Kafka → n8n Transform → Target System

## 7.2 Điều phối Nghiệp vụ (Business Process Orchestration)

Tập trung hóa business logic phức tạp tại Hub.

Lead → Opportunity → Contract: Orchestrate qua CRM, ONENOVA, ERP

Voucher & Loyalty: Centralize logic tại Hub, expose API cho tất cả hệ thống

CSKH: Route case tới đúng system dựa trên category và priority

Pattern: n8n Workflow → API calls to multiple systems → Status update

## 7.3 Event Broadcasting (Thông báo Sự kiện)

Phát sự kiện real-time cho các hệ thống quan tâm.

Tạo khách hàng mới → Thông báo CRM, ERP, Loyalty, Marketing

Cập nhật hợp đồng → Thông báo Finance, Legal, Operations

Thay đổi nhân sự → Thông báo Payroll, Access Control, IT

Pattern: Source → Kafka Topic → Multiple Consumer Groups

## 7.4 Master Data Management

Quản lý dữ liệu chủ thống nhất.

Customer Master: Golden record từ CRM + ONENOVA + eSales

Product Master: Sync giữa eSales, ERP, Inventory

Employee Master: SuccessFactors làm source-of-truth

Pattern: Hub as MDM broker → Validate → Distribute to subscribers

## 7.5 Centralized Monitoring & Error Handling

Giám sát và xử lý lỗi tập trung.

Flow Monitoring: Track trạng thái mỗi integration flow real-time

Auto-retry: Tự động retry failed messages với exponential backoff

Dead Letter Queue (DLQ): Lưu message thất bại để review và replay

Alerting: Notification khi error rate vượt threshold

Audit Trail: Log đầy đủ mọi data transformation và routing decision

# 8. Lộ trình Triển khai

Implementation Roadmap - 12 Tháng

## Phase 1: Foundation (Tháng 1-3)

Xây dựng nền tảng hạ tầng và pilot tích hợp 2 hệ thống.

Setup Kubernetes cluster trên hạ tầng NVG (on-premise)

Deploy Kong API Gateway + cấu hình routing cơ bản

Build Novator SSO Connector (OAuth2/OIDC bridge)

Setup monitoring stack (Prometheus + Grafana + ELK)

CI/CD pipeline cho deployment automation

Pilot: Tích hợp 2 hệ thống critical (VD: CRM ↔ ERP)

Deliverable: Hub Platform running + 2 integrations live

## Phase 2: Core Hub (Tháng 4-6)

Deploy Kafka, n8n và tích hợp thêm 3-4 hệ thống.

Deploy Kafka cluster (3+ brokers) + Debezium CDC

Deploy n8n Workflow Engine + business workflow templates

Chuẩn hóa data format & transformation rules

Tích hợp ONENOVA, eSales, SuccessFactors

Service registry & API catalog

Deliverable: Core Hub operational + 5-6 integrations live

## Phase 3: Full Integration (Tháng 7-9)

Tích hợp toàn bộ hệ thống còn lại, hoàn thiện monitoring.

Tích hợp GMS, ICS, NMS và các modules nghiệp vụ còn lại

Event-driven patterns cho real-time data sync

Master Data Management broker

Centralized alerting & retry policies

Connector library cho việc mở rộng tương lai

Deliverable: Toàn bộ hệ thống NVG kết nối qua Hub

## Phase 4: Stabilize & Optimize (Tháng 10-12)

Tối ưu hiệu suất, setup DR, chuyển giao kiến thức.

Performance tuning & load testing

Disaster Recovery setup

Security audit & penetration testing

Knowledge transfer & training cho team NVG

Documentation hoàn chỉnh (runbooks, API docs)

Deliverable: Production-ready platform + NVG team tự vận hành

# 9. Mô hình Triển khai

Deployment Model

Đề xuất triển khai chủ yếu trên hạ tầng On-premise/Private Cloud của NVG để đảm bảo bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định nội bộ.

| NVG On-premise (Primary) | Public Cloud (Optional/DR) |
| --- | --- |
| Core Integration Hub | CDN, WAF, DDoS Protection |
| API Gateway (Kong) | DR / Backup Site |
| Kafka Cluster (3+ brokers) | Dev/Staging Environment |
| n8n Workflows | Object Storage (archival) |
| Novator SSO (đã có) | Burst Capacity |
| Core Databases (PostgreSQL HA) |  |
| ELK Stack & Monitoring |  |

Kết nối On-premise ↔ Cloud: VPN / Direct Connect (nếu áp dụng)

# 10. Đội ngũ Triển khai

Project Team & Resources

| Vai trò | Số lượng | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Solution Architect | 1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể, technical decisions, review code |
| Integration Developer | 2 | Phát triển Kafka connectors, API services, data transformation |
| DevOps/SRE Engineer | 1 | Kubernetes, CI/CD, monitoring, infrastructure management |
| n8n Workflow Developer | 1-2 | Business workflows, n8n custom nodes, error handling |
| QA Engineer | 1 | Integration testing, performance testing, security testing |
| Project Manager | 1 | Coordination, stakeholder management, progress tracking |

TỔNG ĐỘI NGŨ: 7-8 NGƯỜI

Tiên Phong CDS cung cấp toàn bộ nhân lực triển khai. Team NVG tham gia với vai trò stakeholder, UAT testing, và knowledge transfer.

## Yêu cầu từ phía Novagroup

Technical Point of Contact: 1 người điều phối từ phía NVG IT

Access & Credentials: Cung cấp quyền truy cập các hệ thống cần tích hợp

API Documentation: Chia sẻ tài liệu API hiện có (nếu có)

Infrastructure: Cung cấp K8s cluster hoặc VM resources cho Hub

UAT Participation: Team NVG tham gia test các integration flows

# 11. Giá trị Mang lại

Business & Technical Benefits

| # | Giá trị | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giảm 70% chi phí tích hợp | Hub architecture thay thế point-to-point. Thêm hệ thống mới chỉ cần 1 kết nối thay vì N kết nối. |
| 2 | Tích hợp nhanh gấp 10 lần | Thời gian tích hợp hệ thống mới từ 2-3 tháng xuống 1-2 tuần nhờ pre-built connectors và workflow engine. |
| 3 | Giám sát tập trung toàn diện | Một dashboard duy nhất theo dõi toàn bộ integration flows. Phát hiện lỗi trong phút thay vì ngày. |
| 4 | Tiết kiệm $300K-1M/năm | Open source stack thay vì enterprise license. Chi phí chỉ bằng 20-30% giải pháp MuleSoft/TIBCO tương đương. |
| 5 | Bảo mật & tuân thủ | Tích hợp Novator SSO sẵn có, audit trail mọi giao dịch. Tuân thủ Luật An ninh mạng VN, data on-premise. |
| 6 | Dễ mở rộng | Kiến trúc cloud-native, horizontal scaling. Connector library cho mở rộng nhanh trong tương lai. |

# 12. So sánh với Giải pháp Enterprise

Cost & Capability Comparison

| Tiêu chí | Enterprise Platform (MuleSoft/TIBCO/IBM) | CDS Hub Integration (Open Source + Custom) |
| --- | --- | --- |
| License cost/năm | $300K - $1M USD | ~$0 (Open Source) |
| Customization | Giới hạn theo vendor | Toàn quyền kiểm soát |
| Vendor lock-in | Cao | Thấp (open standards) |
| Tích hợp SSO NVG | Custom connector (phức tạp) | Direct integration Novator |
| Hỗ trợ tại VN | Qua partner (Deloitte, PwC) | Trực tiếp từ CDS team |
| Time to value | 6-12 tháng | 3-6 tháng (Phase 1-2) |
| Phù hợp context VN | Trung bình | Cao (hiểu thị trường) |
| Stack complexity | Cao (monolithic platform) | Vừa phải (4 components rõ ràng) |
| Tổng chi phí 3 năm | $1 - $3M USD | $200K - $500K USD |

# 13. Bước Tiếp theo

Next Steps & Call to Action

01 - Tuần 1: Họp Kỹ Thuật Chi Tiết

Book lịch họp với Team kỹ thuật NVG để trao đổi về hiện trạng hệ thống, Novator SSO integration requirements, và ưu tiên tích hợp.

02 - Tuần 2-3: Khảo Sát Hệ Thống (Discovery)

CDS team thực hiện system audit: inventory tất cả hệ thống, API sẵn có, data formats, integration points hiện tại, Novator SSO technical specs.

03 - Tuần 4-5: Thiết Kế Kiến Trúc Chi Tiết

Dựa trên kết quả discovery, thiết kế kiến trúc chi tiết, xác nhận tech stack, ước tính effort & chi phí chính xác.

04 - Tuần 6-8: POC (Proof of Concept)

Triển khai POC với 2 hệ thống quan trọng nhất + Novator SSO integration. Demo kết quả thực tế cho leadership NVG.

05 - Tuần 9+: Ký Kết SOW & Triển Khai

Hoàn thiện Statement of Work, timeline, milestones, SLA. Bắt đầu Phase 1 triển khai chính thức.

# 14. Thông tin Liên hệ

Tiên Phong CDS cam kết đồng hành cùng Novagroup xây dựng Hub Integration Platform hiện đại, giúp kết nối toàn bộ hệ sinh thái số, tối ưu hóa vận hành, và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược chuyển đổi số dài hạn.

────────────────────────────────────────

TIÊN PHONG CDS

Dẫn đầu Chuyển đổi số Kinh doanh

079 808 9717

cto@tienphongcds.com

164 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, TP.HCM

────────────────────────────────────────

Hãy cùng chúng tôi kiến tạo tương lai số!