## Slide 1
TIÊN PHONG CDS
NOVAGROUP
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HUB INTEGRATION PLATFORM
Nền tảng Tích hợp Hệ thống Tập trung cho Tập đoàn Novagroup
Tháng 03/2026 | Phiên bản 2.0 | Tài liệu Mật

## Slide 2
Tóm tắt Điều hành
Executive Summary
Thách thức
8+ nền tảng quản lý dữ liệu rời rạc
Kết nối point-to-point phức tạp, khó bảo trì
Thiếu chuẩn hóa dữ liệu & nghiệp vụ
Không có monitoring/alert tập trung
Khó mở rộng khi thêm hệ thống mới
Giải pháp
Hub Integration Platform tập trung:
1. API Gateway (Kong/APISIX)
2. Event Streaming (Apache Kafka)
3. Workflow Engine (n8n)
4. Observability tập trung
★ Tích hợp Novator SSO sẵn có
Lợi ích
Giảm 70% chi phí tích hợp
Tích hợp hệ thống mới: tháng → tuần
Monitoring & alert tập trung
Tiết kiệm $300K–1M USD/năm license
Tận dụng Novator SSO sẵn có
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
2

## Slide 3
BỐI CẢNH & THÁCH THỨC
Hiện trạng hệ thống và nhu cầu tích hợp tại Novagroup

## Slide 4
Bản đồ Hệ thống Novagroup
System Landscape Overview
CORE PLATFORMS
• ONENOVA (Unified Portal)
• CRM (Customer Mgmt)
• ERP (Finance & Ops)
• NMS (Nova Mgmt System)
DIGITAL & SALES
• eSales (E-commerce)
• GMS (Group Mgmt)
• Voucher & Loyalty
• Bán hàng tập trung
HR & COMMS
• SAP SuccessFactors (HR)
• ICS (Internal Comms)
• Training & Gamification
• Đào tạo trực tuyến
NGHIỆP VỤ CHÍNH
• Lead Mgmt & SOP (AI)
• Tracking & Tương tác
• Hợp đồng & Công nợ
• CSKH & Case Mgmt
AI & ANALYTICS
• Lead Scoring (AI)
• FaceID Recognition
• Chatbot & Voice Chat
• Dashboard Quản trị
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
4

## Slide 5
Thách thức Tích hợp Hệ thống
Challenges with Current Integration
1
Dữ liệu phân tán
8+ nền tảng quản lý dữ liệu riêng biệt, thiếu master data thống nhất.
2
Kết nối Point-to-Point
Hàng trăm kết nối riêng lẻ. Mỗi thay đổi ảnh hưởng dây chuyền.
3
Đồng bộ phức tạp
Lead từ CRM, hợp đồng từ ONENOVA, tài chính từ ERP — thiếu chuẩn hóa.
4
Khó mở rộng
Thêm hệ thống mới phải kết nối tất cả platform hiện có. Chi phí tăng tuyến tính.
5
Thiếu giám sát
Không có visibility về data flow. Lỗi phát hiện chậm, debug phức tạp.
6
Nghiệp vụ chồng chéo
Voucher, Loyalty, quản lý KH ở nhiều nơi. Cần Hub thống nhất luồng dữ liệu.
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
5

## Slide 6
GIẢI PHÁP HUB INTEGRATION
Nền tảng tích hợp tập trung, hiện đại, mở rộng linh hoạt

## Slide 7
Mục tiêu Giải pháp
Aligned with Novagroup Requirements
Giảm kết nối chằng chịt
Chuyển từ point-to-point sang hub-and-spoke. Mỗi hệ thống chỉ cần 1 kết nối duy nhất tới Hub.
Dễ mở rộng
Thêm hệ thống mới chỉ cần tạo 1 connector tới Hub thay vì N kết nối tới tất cả hệ thống hiện có.
Chuẩn hóa dữ liệu & nghiệp vụ
Định nghĩa data format chuẩn, transformation rules, và business logic tập trung tại Hub.
Giám sát, logging, retry, alert tập trung
Một dashboard duy nhất theo dõi toàn bộ integration flows. Phát hiện và xử lý lỗi trong phút thay vì ngày.
Phù hợp chiến lược dài hạn
Kiến trúc mở, cloud-native, tận dụng Novator SSO sẵn có. Sẵn sàng mở rộng theo chiến lược chuyển đổi số Tập đoàn.
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
7

## Slide 8
Kiến trúc Hệ thống
High-Level Architecture
NGUỒN DỮ LIỆU
ONENOVA
CRM
ERP
NMS
eSales
SuccessFactors
GMS / ICS
→
NVG HUB INTEGRATION PLATFORM
API Gateway (Kong)
Auth | Rate Limit | Routing | Transform
Event Streaming (Kafka)
Pub/Sub | CDC | Stream Processing
Workflow Engine (n8n)
Orchestration | Business Logic | Retry
SSO Integration (Novator)
OAuth2/OIDC | Token Validation
Monitoring (Prometheus + ELK)
Metrics | Logs | Tracing | Alerts
→
ĐÍCH
Data Warehouse
BI Dashboard
Mobile App
Notification
Audit Log
* Auth delegate sang Novator SSO — không triển khai Keycloak
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
8

## Slide 9
Thành phần Công nghệ (1/2)
API Gateway & Event Streaming
1. API Gateway — Kong / APISIX
• Routing & Load Balancing giữa các backend services
• Authentication delegate sang Novator SSO (OAuth2/JWT)
• Rate Limiting — bảo vệ backend khỏi quá tải
• Request/Response Transformation (XML ↔ JSON)
• Circuit Breaker — tự ngắt khi backend lỗi
• 100+ plugins mở rộng sẵn có
2. Event Streaming — Apache Kafka
• Pub/Sub Messaging — real-time event distribution
• Kafka Connect — 200+ connectors có sẵn
• Debezium CDC — capture thay đổi DB tự động
• ksqlDB — stream processing & enrichment
• Throughput hàng triệu message/giây
• Message persist trên disk, replay khi cần
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
9

## Slide 10
Thành phần Công nghệ (2/2)
Workflow Engine & Observability
3. Workflow Engine — n8n (Self-hosted)
• Visual Workflow Builder — kéo thả, trực quan
• 400+ integrations có sẵn (HTTP, DB, email...)
• Custom Node (TypeScript) cho nghiệp vụ NVG
• Error Handling & Retry — Dead Letter Queue
• Scheduling & Webhooks trigger
• Self-hosted — dữ liệu nằm trên infra NVG
4. Observability — Prometheus + Grafana + ELK
• Prometheus — thu thập metrics tự động
• Grafana — dashboard real-time theo domain
• ELK Stack — centralized logging, full-text search
• Jaeger — distributed tracing xuyên services
• Alerting qua email, Slack, SMS
• On-call rotation cho đội vận hành
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
10

## Slide 11
Tích hợp Novator SSO
Tận dụng hệ thống Single Sign-On sẵn có của Novagroup
Thay vì triển khai Keycloak mới, Hub Integration sẽ tích hợp trực tiếp với Novator SSO — giải pháp nội bộ đang hoạt động tại Novagroup.
Phương thức tích hợp
OAuth2/OIDC Bridge
Kong validate JWT token từ Novator, không cần user login lại.
Token Forwarding
Request từ client mang token Novator → Kong validate → forward tới backends.
Role Mapping
Map roles từ Novator sang permission levels trong Hub Integration.
Service Auth
Giao tiếp nội bộ giữa services qua API Key hoặc mTLS.
So sánh phương án
Keycloak mới
Novator SSO
Chi phí
Cao (setup, migration)
Thấp (chỉ build connector)
Thời gian
4–6 tuần
1–2 tuần
Trải nghiệm
User đăng nhập 2 lần
Seamless, dùng account có sẵn
Bảo trì
Thêm 1 hệ thống maintain
Không thêm hệ thống
Rủi ro
Migration user, downtime
Rủi ro thấp
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
11

## Slide 12
Integration Patterns
Các mẫu tích hợp phù hợp nhu cầu Novagroup
Data Synchronization
Đồng bộ dữ liệu giữa CRM ↔ ERP, ONENOVA ↔ CRM, SuccessFactors → ERP qua CDC (Debezium) & Kafka.
Business Orchestration
Tập trung logic nghiệp vụ phức tạp: Lead → Contract, Voucher & Loyalty, CSKH routing qua n8n workflows.
Event Broadcasting
Phát sự kiện real-time tới subscribers: KH mới, cập nhật HĐ, thay đổi nhân sự qua Kafka Topics.
Master Data Management
Golden record Customer, Product, Employee xuyên suốt toàn tập đoàn. Hub là MDM broker.
Centralized Monitoring
Track flow real-time, auto-retry với exponential backoff, Dead Letter Queue, audit trail mọi giao dịch.
Compliance & Audit
Tuân thủ Luật An ninh mạng VN, e-invoice, báo cáo thuế tự động. Dữ liệu on-premise.
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
12

## Slide 13
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Roadmap 4 giai đoạn — Tổng thời gian 12 tháng

## Slide 14
Lộ trình Triển khai 4 Giai đoạn
12 Months Implementation Roadmap
Phase 1
Foundation
Tháng 1–3
• Setup Kubernetes cluster
• Deploy Kong API Gateway
• Build Novator SSO Connector
• Setup monitoring stack
• CI/CD pipeline
• Pilot: 2 hệ thống critical
→
Phase 2
Core Hub
Tháng 4–6
• Deploy Kafka cluster + CDC
• Deploy n8n workflow engine
• Chuẩn hóa data format
• Tích hợp ONENOVA, eSales,
SuccessFactors
• Service registry
→
Phase 3
Full Integration
Tháng 7–9
• Tích hợp GMS, ICS, NMS
• Event-driven patterns
• Master Data Management
• Centralized alerting & retry
• Connector library
→
Phase 4
Stabilize & Optimize
Tháng 10–12
• Performance tuning
• Disaster Recovery setup
• Security audit
• Knowledge transfer NVG
• Documentation hoàn chỉnh
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
14

## Slide 15
Mô hình Triển khai
On-Premise Primary + Cloud Optional
NVG ON-PREMISE (Primary)
✓ Core Integration Hub
✓ API Gateway (Kong)
✓ Kafka Cluster (3+ brokers)
✓ n8n Workflows
✓ Novator SSO (đã có sẵn)
✓ Core Databases (PostgreSQL HA)
✓ ELK Stack & Monitoring
✓ Dữ liệu nhạy cảm
PUBLIC CLOUD (Optional / DR)
✓ CDN, WAF, DDoS Protection
✓ DR / Backup Site
✓ Dev/Staging Environment
✓ Object Storage (archival)
✓ Burst Capacity
VPN / Direct Connect
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
15

## Slide 16
GIÁ TRỊ MANG LẠI
Lợi ích kinh doanh và kỹ thuật cho Novagroup

## Slide 17
Giá trị Mang Lại
Business & Technical Benefits
1
Giảm 70% chi phí tích hợp
Hub thay thế point-to-point. Thêm HT mới chỉ 1 kết nối.
2
Tích hợp nhanh gấp 10 lần
Từ 2–3 tháng xuống 1–2 tuần nhờ pre-built connectors.
3
Monitoring tập trung
1 dashboard cho toàn bộ flows. Phát hiện lỗi trong phút.
4
Tiết kiệm $300K–1M/năm
Open source stack. Chi phí 20–30% so với MuleSoft/TIBCO.
5
Bảo mật & tuân thủ
Novator SSO, audit trail, on-premise, Luật ANMVN.
6
Dễ mở rộng không giới hạn
Cloud-native, horizontal scaling. Connector library sẵn sàng.
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
17

## Slide 18
So sánh với Giải pháp Enterprise
Cost & Capability Comparison
Tiêu chí
Enterprise Platform (MuleSoft / TIBCO / IBM)
CDS Hub Integration (Open Source + Custom)
License cost/năm
$300K – $1M USD
~$0 (Open Source)
Customization
Giới hạn theo vendor
Toàn quyền kiểm soát
Vendor lock-in
Cao
Thấp (open standards)
Tích hợp Novator SSO
Custom connector (phức tạp)
Direct integration
Hỗ trợ tại VN
Qua partner (Deloitte, PwC)
Trực tiếp từ CDS team
Time to value
6–12 tháng
3–6 tháng (Phase 1–2)
Phù hợp context VN
Trung bình
Cao (hiểu thị trường)
Tổng chi phí 3 năm
$1 – $3M USD
$200K – $500K USD
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
18

## Slide 19
Đội ngũ Triển khai
Project Team & Resources
Solution Architect
1
Thiết kế kiến trúc tổng thể, technical decisions, review
Integration Developer
2
Kafka connectors, API services, data transformation
DevOps / SRE Engineer
1
Kubernetes, CI/CD, monitoring, infrastructure
n8n Workflow Developer
1–2
Business workflows, n8n custom nodes, error handling
QA Engineer
1
Integration testing, performance testing, security
Project Manager
1
Coordination, stakeholder management, tracking
TỔNG ĐỘI NGŨ: 7–8 NGƯỜI
Tiên Phong CDS cung cấp toàn bộ nhân lực triển khai
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
19

## Slide 20
Bước Tiếp theo
Next Steps & Call to Action
1
Họp Kỹ Thuật Chi Tiết
Trao đổi hiện trạng hệ thống, Novator SSO specs, ưu tiên tích hợp.
Tuần 1
2
Khảo Sát Hệ Thống (Discovery)
System audit: inventory hệ thống, API, data formats, integration points.
Tuần 2–3
3
Thiết Kế Kiến Trúc Chi Tiết
Kiến trúc chi tiết, xác nhận tech stack, ước tính effort & chi phí.
Tuần 4–5
4
POC (Proof of Concept)
POC với 2 hệ thống + Novator SSO integration. Demo cho leadership.
Tuần 6–8
5
Ký Kết SOW & Triển Khai
Statement of Work, timeline, milestones, SLA. Bắt đầu Phase 1.
Tuần 9+
Tiên Phong CDS | Novagroup | Hub Integration Platform
20

## Slide 21
Kết Luận
Tiên Phong CDS cam kết đồng hành cùng Novagroup xây dựng Hub Integration Platform hiện đại, giúp kết nối toàn bộ hệ sinh thái số, tối ưu hóa vận hành, và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược chuyển đổi số dài hạn.
Thông tin liên hệ
079 808 9717
cto@tienphongcds.com
164 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, TP.HCM